Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Site | C | M | B | 1 |
| 2 | App | C | M | B | 1 |
| 3 | Receitas | I | B | B | 2 |
| 4 | Depoimentos | I | B | B | 2 |
| 5 | Noticias | I | B | B | 2 |
| 6 | Acompanhamento Personalizado | C | A | A | 1 |
| 7 | Cadastro de produtos | C | M | A | 1 |
| 8 | Vendas | C | M | M | 1 |
| 9 | Cadastro de Clientes | C | M | A | 1 |
| 10 | Cadastro de Possíveis Clientes | C | M | M | 1 |
| 11 | Dashboard | C | M | A | 1 |
| 12 | Página inicial (app) | C | A | B | 1 |
| 13 | Fale-Conosco (site) | C | M | B | 1 |
| 14 | Cadastro de usuário (site) | C | B | B | 1 |
| 15 | Cadastro de usuário (app) | C | B | B | 1 |
| 16 | Solicitação de atendimento com o nutricionista (site) | U | B | A | 3 |
| 17 | Entrega de encomenda (site) | C | M | B | 1 |
| 18 | Contatos (site) | I | B | A | 2 |
| 19 | Plataformas digitais (site) | I | B | A | 2 |
| 20 | Promoções (site) | U | B | A | 2 |
| 21 | Automatização de planejamento de compras (site) | I | M | M | 2 |